竞争性谈判文件

项   目   号：

谈判项目编号：

项  目 名 称：重庆建筑工程职业学院

实验设备搬迁及安装

采购人：重庆建筑工程职业学院

二〇一九年九月

重庆建筑工程职业学院

实验设备搬迁及安装项目竞争性谈判文件

第一部分 竞争性谈判邀请书

一、项目名称：重庆建筑工程职业学院实验设备搬迁及安装

二、采购方式：竞争性谈判

三、最高限价：人民币35万元

四、项目详情概况：见竞争性谈判文件

五、供应商资格要求

（一） 基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 特定资格条件

1.供应商营业执照经营范围应标明有机械设备安装、维修及搬迁试验室设备、搬家服务等之一的。

六、获取谈判文件

（一）获取谈判文件网址：重庆建筑工程职业学院网招标公告栏目：（http://www.cqjzc.edu.cn/）；供应商在递交响应文件时须交纳购买竞争性谈判文件资料费300元。

（二）投标保证金：供应商在报送响应文件时须交纳投标保证金4000元。投标保证金的退还：供应商在合同签订后，投标保证金自动转换为履约保证金；未中标者于竞争性谈判结束后，现场退还。

七、谈判须知

（一）凡有意参投标者，请在重庆建筑工程职业学院校园网招标公告栏自行下载竞争性谈判文件。

（二）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.交纳了报名费和投标保证金，按时报名签到。

（三）递交响应文件地点：重庆建筑工程职业学院创新楼2楼205    （四）响应文件递交开始和截止时间： 2019 年9月16日13时起至 2019 年9月20日14时 30 分截止。

（五）谈判开始时间：2019 年9月20日 14 时 30 分

八、现场踏勘

采购人不组织集中踏勘现场。供应商必须联系采购人进行现场踏勘，清楚并明确本项目所涉及搬迁的设施设备和配件耗材的数量、现状、厂商及相关设备技术要求，从而便于确定报价及方案的制定。

踏勘注意事项：

(一)潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。

(二)除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、联系方式

联系人：宋老师

联系电话：023-61968205

地址：重庆南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院

第二部分 谈判项目技术及服务需求

一、项目地址：

重庆南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院。

- 项目概况：

- 针对学院创新楼42 间实验室，厚德楼库房1间，校内相关实训场所5处的所有资产(设施设备、配件、耗材及家具)向学院三期综合实训大楼搬迁。项目包括对上述搬迁资产的拆解、运输、安装及调试等服务。

- 工期要求：

搬迁项目分两个阶段进行。第一阶段针对部分大型设施设备（无法拆解），在具备相应搬迁条件或学院另行指定时间的情况下，由采购人提前通知具体开工时间，进行第一阶段(大型设施设备)的搬迁工作，工期为10个日历天。第二阶段为三期实训大楼建设完毕或通过整体验收后，在具备条件的情况下，进行第二阶段（小型设施设备、配件、耗材及家具等）的搬迁工作，工期为20个日历天，具体开工时间由采购人通知为准。

四、项目服务要求：

（一）项目要求

1、针对学院创新楼42 间实验室，厚德楼库房1间，校内相关实训场所5处的所有资产(设施设备、配件、耗材及家具)向学院三期综合实训大楼搬迁。项目包括对上述搬迁资产的拆解、运输、安装及调试等服务。供应商应结合本项目文件要求、现场踏勘情况、专业设施设备厂家协调、迁出迁入场所运输等因素合理编制完善的项目实施方案。本次搬迁工作涉及的物品中，涉及少量教学用危化品物资。考虑到危化品的特殊性及存在的安全隐患，需要由专人进行迁出前及迁入后的密封性检查，并对现有危化品的存量及品类进行清点。

2、供应商应提供本次搬迁所涉及的所有工具及相应配套设施（包括纸箱及标识贴等）

3、招标范围

- 拆解、搬运、安装及调试本次项目所涉及的所有设施设备、配件、耗材及家具，包括但不限于搬迁上的资产（详见附表），以现场踏勘的方式进行核准。涉及教学用实训耗材（如钢筋、砂石、水泥等）、低值易耗品、小型设备等设备汇总表中未标明的物资，具体数量均以现场踏勘为准。

- 4、质量目标

搬运安装一次性到位，调试验收合格。

5、安全目标

- 安全、消防、安全事故为零。

- 6、项目工期

- 本项目计划工期共30天（两个阶段），具体搬迁时间采购人通知。

- （二）设备搬迁要求

- 1、搬迁准备

- 1.1、所有参加搬迁的人员均应熟悉设施设备布置情况、拆解安装规程要求，作到心中有数，不盲目操作，避免安全事故发生。

- 1.2、对搬迁设备的检查，包括以下内容：

- （1）检查设备的外观做好记录；

- （2）确认设备的技术参数、设备搬迁至新校区位置信息；

- （3）检查设备的安装精度、运行工况，并做好记录且需由相关管理人员复核签字；

- 1.3、为了确保搬迁项目顺利进行，设备拆解及小型配件装箱后采用统一的标识方法，即数字标位的办法进行，并根据设施设备的复杂性，相应增加部分标记符号。

- 1.4、对于搬迁项目清单内要求由指定厂家进行拆解安装调试的设施设备，供应商需在接到采购人通知后及时联系相关专业设施设备厂家，组织技术人员在指定时间内完成对相关设施设备的拆解及安装调试。

- 2、运输过程

- 供应商应确保整个修搬迁过程中设施设备的完整性，防止拉伤、刮痕、断裂、设备外表面漆损坏。采取相关措施对校园内环境设施、道路设施给予安全保障。

- 3、设备安装

- 3.1、供应商应结合采购人提供的设施设备安装图纸进行定位，采购人安排相关管理人员进行协助以确保设施设备一次安装到位。

- 3.2、设施设备安装后，应及时将搬运过程中出现的污渍进行洁净处理，去除杂质和油迹，确保设施设备整洁、规范。

- 3.3、如有预埋件、标高等需进行复核以达到要求。

- 3.4、单台设备的平面位置、控制在图纸允许偏差范围±20厘米。

- 3.5、地脚螺栓的选用应依据相关设备技术文件进行。

- 3.6、所有调整用垫铁或垫片必须安装到位，不能有虚点，且保证运行过程中不能有震动及满足相关技术要求；

- 4、设备调试

- 4.1、涉及机电液压设施设备的，途径管路及腔(箱)体均不能有跑、冒、滴、漏、渗现象。

- 4.2、所有机电液压设施设备进行传动部分检查，运转部件应灵活，不应出现卡、塞、振、抖等现象。设备试运行过程中应严密监视设备的承载、承压、受热部位(电机、轴承、齿轮箱等)的温度、噪音、振动变化情况，超出规定时应及时排除。试运行过程中出现的设备问题和设备故障(机械的、电气的)均应立即整改。

- 4.3、电气元部件动作应灵敏可靠，不应有打火、漏电现象发生，产品必须可靠接地，不能使用中性线（零线）代替地线。

- 4.4、所有机电、液压类设施设备需在调试结束后，由相关管理人员进行功能性、精准度复核，并由相关实验室管理人员签字确认。

- （三）搬迁原址及新址

- 1、原址图见附件1：1#实训楼图纸。

- 2、新址图见附件2：三期综合实训大楼图纸。

- （四）教学设备搬迁项目验收

1、本项目所涉及所有设施设备验收时应满足其使用功能及要求的精度等，因供应商原因导致设施设备运行工况达不到规定的标准，供应商应承担违约责任。
  2、由供应商原因造成质量事故，其返工费由成交方承担，工期不顺延。

3、搬迁项目所涉及供应商采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

4、凡供应商采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对设施设备造成的损失全部由供应商承担。

七、项目费用核算：

搬迁项目按中标价包干结算。

八、付款方式：

验收合格后付成交价总金额的95%，预留5%做质量保证金，质保期1年后无息退还。

九、其他说明：

1、搬迁项目所需的水电由采购人负责提供，供应商应做好使用水电的安全措施，并注意节约用水用电。

2、供应商自行确保搬迁项目实施过程中工程车辆、人员及相应工具的安全，如需将搬迁项目所用工程车辆及工具停放于校园内，则需满足校方相关安全规定，服从校方统一安排。

第三部分 竞争性谈判办法

一、评定方法

采用最低报价法进行评定，指参与谈判投标文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，在经过谈判专家小组审查合格的供应商中，对谈判现场第二次报价进行排序，推选最终报价最低者推荐为成交候选人。

二、评定程序

由学院选派3位专家作为本项目竞争性谈判专家，组成谈判小组负责进行独立评审，按以下程序独立履行评审职责：

（一）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判投标文件中的资格证明、报名费等进行审查。

（二）符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从谈判投标材料的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正1份、副本2份，须符合谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |

（三）推荐中标候选人名单。在经过谈判小组评审合格的供应商中，对谈判现场第二次报价进行排序，推选最终报价最低者推荐为成交候选人。若投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（四）谈判结果将在重庆建筑工程职业学院网站招标公告栏进行公示。

第四部分 响应文件格式要求

一、经济部分

1、竞争性谈判报价函（附格式），本项目设定最高限价为35万元，超过最高限价的将视为无效报价。

2、综合清单报价。综合单价由竞标人根据采购人提供的图纸、清单、自行现场踏勘后并结合企业自身经验、实力，完成本项目所有工作进行报价。

二、技术部分

响应文件应提交搬迁方案。搬迁方案包括但不限于以下内容：

- 内容完整性和编制水平；

- 拆解、安装、调试方案与技术措施；

- 质量管理体系与措施；

- 安全管理体系与措施；

- 环境保护管理体系措施；

- 项目进度计划与措施；

- 资源配备计划与先进性。

三、商务部分

（一）近3年类似业绩证明，提供合同复印件（原件备查）。

（二）项目质量保证及承诺：

服务承诺内容和格式自定，必须加盖单位公章和法人代表签字确认。

四、资格材料

1、营业执照（副本）复印件

2、组织机构代码证复印件

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、税务登记证（副本）复印件和在职员工社会保险缴纳证明材料等。

6、安全施工许可证复印件

五、装订要求

1、响应文件装袋密封：响应文件封装在一个大袋内，开口处用白纸条完全密封，并在封条上加盖投标单位公章。

2、响应文件包括一式三份：正本1份、副本2份。

附 件：

（一）竞争性谈判报价函

重庆建筑工程职业学院：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的搬迁、拆装及调试服务，初始报价为人民币大写：          元整；人民币小写：       元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年  月  日

（二）综合清单报价

（三）法人授权代表委托书（参考格式）

授权委托书

重庆建筑工程职业学院：

兹委托我公司            为法人授权代表，参加由贵院组织的实验设备搬迁及安装项目竞争性谈判，并代表我单位处理招投标活动中的一切事宜。

法人（签字）：

公司（盖章）：

日期：

附：法人授权代表情况

姓名：          性别：    年龄：      职务：

通讯地址：

邮    编：

办公电话：

手机：